星悦·礼玉金湾36、37号地块一期

智慧小区技术咨询

竞

争

比

选

文

件

建设单位：重庆渝高新兴科技发展有限公司（盖章）

二○二一年一月

一、项目概况：

星悦·礼玉金湾36号地块一期、37号地块一期位于两江新区礼嘉板块，用地性质为二类居住，地块分别为A08-1地块和A02-3地块，总用地面积分别约4万㎡和6万㎡，总建设规模分别约8.1万㎡和14.4万㎡。主要建筑产品为多、高层住宅及及车库等。

二、智慧小区技术咨询招标内容

本次招标主要内容包括：

1、顾问服务：针对本项目智慧小区设计阶段、施工阶段以及对应的申报阶段提供全过程顾问服务；

2、申报服务：完成项目智慧小区申报流程、参加专家评审会，并进行申报过程中的汇报、答疑及回复工作，确保项目达到重庆市智慧小区三星级认证，并取得重庆市三星级智慧小区设计评价标识及竣工评价标识；

3、智慧小区后期运营培训服务。

三、智慧小区技术咨询的工作要求

1、依据重庆市工程建设标准《智慧小区评价标准》DBJ50/T-279-2018（后续如更新，以新标准为准）和行业发展方向，提供相关的技术咨询，对申报智慧小区的项目进行相关专项策划评估，确定项目能通过评价后提供相应咨询服务。

2、负责填写申报资料、完善申报手续，完成申报工作（甲方提供相应资料）；同步完成智慧小区建设管理平台申报及过程信息填报工作。

3、指派申报项目专项协调组人员，为甲方提供评价全过程的组织协调工作包括：为负责向甲方提供智慧小区相关政策咨询服务，负责从智慧小区评价专家库随机选取专家对资料进行预评价，收集、整理专家意见反馈甲方，并指导甲方完善申报资料；配合做好会议准备工作包括会场布置和会议资料准备等。

4、负责完成项目评价阶段所需的专项技术统计以及评价资料的整理；对项目设计图纸、专项技术方案、定量指标等资料和数据进行智慧小区达标情况审查，并提出修改意见。

5、负责完成项目申报智慧小区自评估报告及其他汇报材料的编写；协助甲方整理和归纳项目评价过程中所需证明材料并参加专家评价会，并负责向专家答疑。

6、负责完成项目评价后专家意见回函的编写及协助整理其他补充材料。

7、对项目建设过程中相关技术问题提供帮助和技术指导。

8、根据相关要求进行必要的基础检测，如需委托第三方机构，需经过甲方同意；负责检测前对系统进行初步判定，满足条件方可进行检测，如需复检，则不重复计费。

四、投标人资格要求

重庆市工程建设标准《智慧小区评价标准》DBJ50/T-279-2018的主编或者参编单位。

五、投标报价

采用总价包干方式进行报价，包干总价包含完成智慧小区申报、提供顾问服务内容和范围所需的全部费用，包括但不限于咨询人员人工工资、差旅费、申报资料编制费、专家评审费、各类保险、税金、利润等一切费用。招标人不再另行支付任何费用。投标报价已考虑所有本项目智慧小区技术咨询工作范围内的所有义务及风险等。本项目技术咨询投标报价设置限价为：人民币肆拾伍万元整，超过即为废标。各投标单位参照行业收费标准并结合市场，按投标函格式自主报价。

六、评标办法

招标人对投标人的有效投标报价按照由低到高顺序排列，投标报价最低的投标单位作为中标候选单位，其投标报价即为中标价。最低报价相同，投标单位数量在两家以上，采用抽签方式确定中标单位。

七、比选文件的要求

报价函、投标单位营业执照必须加盖鲜章后装入投标袋中，投标袋必须密封后加盖参选单位公章，未按要求封装者，视为废标。投标委托人手持法定代表人身份证明（如委托代理人参加应再提供投标委托书）及本人身份证原件，否则视为废标。

八、投标保证金

1、投标保证金交款形式及要求：

（1）、投标人应当在投标截止时间3小时前提交并到招标人指定账户上，提交方式:银行转账支票、银行电汇、网上支付、不可撤销见索即付的银行保函，不接受现金支票和现金。未交纳投标保证金者，视为弃权。

投标人提交的投标保证金，应当从其银行账户转入下面指定的投标保证金账户。否则，投标保证金无效。

投标人提交不可撤销见索即付的银行保函，应提交给招标人财务部。投标保证金交纳情况、不可撤销见索即付的银行保函的真伪应当由招标人（财务部）核实，在开标前保密。

（2）、投标人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。若投标截止时间延期，则投标保证金提交的截止时间相应顺延。

（3）、提交投标保证金的金额：壹万元（人民币）

（4）、投标保证金账户及账号：

账户名称：重庆渝高新兴科技发展有限公司

开户账号：3100020219200153297

开户银行：工商银行两江分行

（5）、投标人必须在付款凭证备注栏中注明是“项目投标保证金”。项目名称可写成：星悦·礼玉金湾36号、37号地块一期智慧小区技术咨询招标。

（6）、投标保证金有效期与投标有效期一致。

2、投标保证金的退还

招标人应当在竞争比选完成后，原则上5个工作日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金。投标保证金将按来款渠道直接退还至原拨付账户，退还时不计利息。采用不可撤销见索即付的银行保函，由招标人财务部门退还给投标人。对于中标候选人，中标后自动转为合同履约保证金。

有下列情况者，将不退还投标保证金

（1）、中选单位未按竞争比选文件规定或因中选单位原因没有在规定的期限内签订合同协议的。

（2）、参与比选单位交纳投保保证金后，撤回其比选文件的。

（3）、参与比选单位自动放弃承包权利的。

（4）、参与比选单位对其报价不予认可的。

九、重新比选或不再比选

1、重新比选

有下列情形之一的，招标人将重新比选：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标小组评审后否决所有投标的。

（3）经评审后，如合格的投标人少于三个的，招标人将重新组织比选。

重新比选后投标人仍少于三人，按法定程序开标和评标，确定中标人。

2、不再比选

重新比选后所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行比选。

十、付款方式

1、第一次付款：通过智慧小区设计评价后，无息退还合同履约保证金，并支付合同款项40%；

2、第二次付款：通过智慧小区竣工评价并授牌后，支付合同总额的 60%。

十一、竞争比选时间安排（暂定）

1、领取比选文件时间：2021年2月1日14点30至17点30

2、领取比选文件地点：两江新区高新园总部基地A2座207室

3、组织比选单位踏勘现场时间：参选单位自行组织踏勘现场

4、递交投标文件时间：2021年2月3日15点至15点30

5、比选、评比时间： 2021年2月3日15点30

评比会现场递交比选文件。

比选、评比地址：两江新区高新园总部基地A2座208会议室

十二、联系方式

联系地址：重庆渝高新兴科技发展有限公司A2栋207室

联系电话：18725924948

联 系 人：胡代祥

附件：项目智慧小区施工图（电子文档）

智慧小区技术咨询服务合同

智慧小区技术咨询投标报价函

法定代表人身份证明

授权委托书

项目智慧小区技术咨询

服务合同

工程名称：

建设单位：

咨询单位：

签订时间：

智慧小区技术咨询服务合同

（设计、竣工评价）

建设单位（以下简称甲方）：

咨询单位（以下简称乙方）：

为提升星悦·礼玉金湾住宅项目居住品质，提高项目科技含量，满足后期市场营销需求，按照《中华人民共和国合同法》、重庆市工程建设标准《智慧小区评价标准》等相关法律法规及规范规定，遵循自愿、平等、公平和诚信原则，甲、乙双方同意按以下条款进行智慧小区技术咨询服务工作。

一、项目概况

| 项目名称 | 项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | xxx |  |  |
| 申报单位 | 重庆渝高新兴科技发展有限公司 | 拟申报星级 | 三星级 |
| 申请评价建筑面积 | xxx | 开发性质 | 新建 |
| 建设类型 | 居住 | 取得智慧小区授牌时间 | 20xx年xx月 |
| 开工时间 | 20xx年xx月 | 竣工时间 | 20xx年xx月 |

二、智慧小区技术咨询服务内容

主要内容包括：

1、顾问服务：针对本项目智慧小区设计阶段、施工阶段以及对应的申报阶段提供全过程顾问服务；

2、申报服务：完成项目智慧小区申报流程、参加专家评审会，并进行申报过程中的汇报、答疑及回复工作，确保项目达到重庆市智慧小区三星级认证，并取得重庆市三星级智慧小区设计评价标识及竣工评价标识；

3、智慧小区后期运营培训服务。

三、智慧小区技术咨询的工作要求

1、依据重庆市工程建设标准《智慧小区评价标准》DBJ50/T-279-2018（后续如更新，以新标准为准）和行业发展方向，提供相关的技术咨询，对申报智慧小区的项目进行相关专项策划评估，确定项目能通过评价后提供相应咨询服务。

2、负责填写申报资料、完善申报手续，完成申报工作（甲方提供相应资料）；同步完成智慧小区建设管理平台申报及过程信息填报工作。

3、指派申报项目专项协调组人员，为甲方提供评价全过程的组织协调工作包括：为负责向甲方提供智慧小区相关政策咨询服务，负责从智慧小区评价专家库随机选取专家对资料进行预评价，收集、整理专家意见反馈甲方，并指导甲方完善申报资料；配合做好会议准备工作包括会场布置和会议资料准备等。

4、负责完成项目评价阶段所需的专项技术统计以及评价资料的整理；对项目设计图纸、专项技术方案、定量指标等资料和数据进行智慧小区达标情况审查，并提出修改意见。

5、负责完成项目申报智慧小区自评估报告及其他汇报材料的编写；协助甲方整理和归纳项目评价过程中所需证明材料并参加专家评价会，并负责向专家答疑。

6、负责完成项目评价后专家意见回函的编写及协助整理其他补充材料。

7、对项目建设过程中相关技术问题提供帮助和技术指导。

8、根据相关要求进行必要的基础检测，如需委托第三方机构，需经过甲方同意；负责检测前对系统进行初步判定，满足条件方可进行检测，如需复检，则不重复计费。

四、技术咨询费用及支付方式

1、技术咨询费用：

（1）本合同采用综合包干总价，合同总金额为人民币      万元（大写：     元整。

（2）包干总价包含完成智慧小区申报、提供顾问服务内容和范围所需的全部费用，包括但不限于咨询人员人工工资、差旅费、申报资料编制费、专家评审费、各类保险、税金、利润等一切费用，甲方不再另行支付任何费用。乙方需考虑所有本项目智慧小区技术咨询工作范围内的义务及风险等。

2、技术咨询费的支付方式：

（1）通过智慧小区设计评价后  30日内支付合同总额的 40% 金额为（人民币）：    元整（大写：      元）；

（2）通过智慧小区竣工评价并授牌后  30 日内支付合同总额的 60% ，金额为（人民币）：      元整（大写：      元）；

（3）甲方付款前由乙方提供增值税专用发票，否则甲方有权中止付款。乙方需对发票的真实性、合法性及有效性负责，如因乙方提供发票的真实性、合法性及有效性问题导致甲方产生的经济损失将由乙方承担。

五、责任和义务

1、甲方按照《智慧小区评价标准》组织实施智慧小区建设；申报项目通过预评价后，甲方按照申报项目按照《智慧小区评价标准》和预评价、中期评价专家意见函的要求进行实施。

2、甲方应按照《智慧小区评价标准》规定和乙方要求提供项目申报智慧小区所需的相关资料，并安排人员积极配合乙方开展智慧小区技术咨询工作并完成申报资料的填写以及后续项目管理的相关工作。

3、乙方应根据《智慧小区评价标准》和主管部门相关要求进行智慧小区设计和竣工评价相关的所有工作，并积极主动根据项目进度推动智慧小区评审的相关工作。

六、违约责任

1、若甲方未按照合同约定履行相应义务，导致乙方不能完成该项目智慧小区咨询服务的，由甲方承担相应责任。

2、乙方不能履行合同相关内容的，甲方有权无条件解除合同。

3、若乙方工作人员违反有关标准和规定，弄虚作假，造成不良后果的，乙方应各自承担相应责任。如给甲方造成损失，则由乙方承担相应损失。

七、其它

1、合同未尽事宜，双方协商解决。

2、合同争议纠纷：如通过协商不能达成协议，可将争议提交合同签订所在地人民法院诉讼解决。

3、本合同一式柒份，甲方伍份，乙方贰份，都具有同等法律效力。

4、本合同经双方签字还盖章后即刻生效。

甲方名称（盖章）：                      乙方名称（盖章）：

法定代表人（签章或签字）：              法定代表人（签章或签字）：

经办人：                               经办人：

地    址：                             地    址：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

开户银行：                             开户银行：

银行账号：                             银行账号：

日  期：  年  月  日                   日  期： 年  月  日

智慧小区技术咨询投标报价函

招标人：重庆渝高新兴科技发展有限公司

1、根据你方拟定的星悦·礼玉金湾36、37号地块一期智慧小区技术咨询竞争比选文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规的规定，经研究竞争比选文件的投标要求、合同条款及有关文件，充分理解后，我方愿以包干总价人民币（小写）         元；（大写）         元投标报价。

2、如我司中标，我司保证按照发包人要求组织人员、设备进行智慧小区技术咨询服务工作，保证认真及时的配合贵司的各项工作及负责文件的收发运送等。

3、如我司中标，我司承诺按招标文件、合同或贵司的相关要求按时完成咨询服务工作。

4、我方已详细阅读全部招标文件，包括澄清或者修改文件。

5、我方同意所提交的投标文件在投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6、除非达成另外协议并生效，本投标文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

投标人：                        （盖章）

法定代表人或其授权人：          (签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：          电话：          传真：

日    期：    年    月    日

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：  	       年 	       月          日

经营期限：

姓名： 	    性别：   年龄：  	职务：

系                            	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： 	                      （盖单位公章）

年    月    日

| 法定代表人身份证复印件或扫描件 | 法定代表人身份证复印件或扫描件 |
| --- | --- |

注：法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明（带身份证原件）；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书（代理人的身份证原件）。

授 权 委 托 书

重庆渝高新兴科技发展有限公司：

本授权委托书声明：我     （姓名）系          （竞争比选单位名称）的法定代表人    （职务），现授权委托              （单位名称）       （职务、姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加贵公司36、37号地块一期智慧小区技术咨询的竞争比选活动。代理人在竞争比选、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。

特此委托。

代理人：               性别：

单位：                 部门：              职务：

响应单位：（盖公章）（鲜章）

法定代表人：（签字或盖章）（鲜章）

| 授权代理人身份证复印件或扫描件 | 授权代理人身份证复印件或扫描件 |
| --- | --- |

年   月   日