礼嘉A63-3地块学校项目（暂命名）

概念方案征集

礼嘉A63-3地块学校项目（暂命名）是贯彻落实两江新区“开展学校建设攻坚行动，集中精力建设好新建、改建学校建设项目”行动计划的重要工程。

渝兴公司秉承“建设两江新区做贡献、服务两江新区求发展”的初心，牢记“基础设施排头兵、产业平台搭建者、宜居城市建设者”的使命，作为本项目代建业主，为推进学校项目建设，贯彻实施管委会关于“要推动大师大院和央企参与两江新区学校规划建设”新思路、新要求，现正式启动礼嘉A63-3地块学校项目概念方案设计征集，欢迎具有相关建筑设计经验的设计机构参与，递交《应征资料》。

一、项目名称: 礼嘉A63-3地块学校项目（暂命名）

二、项目地点：重庆·两江新区

三、征集人：重庆渝高新兴科技发展有限公司

四、项目概况

礼嘉A63-3地块学校项目（暂命名）选址两江新区礼嘉组团A63-3地块，项目建设用地面积约 4.3万㎡（约 64.5 亩），项目拟建总建筑面积6万㎡，规划建设一所独立小学(暂按60个班考虑，每班45人)，概念方案设计费和征集比选补偿费的总费用不超过200万元。

项目位于礼勤路与嘉和中路交接处,东南侧为龙湖两江新宸云玺小区,西北侧为龙湖两江新宸云岭小区。

五、计划安排

2021年3月初发布项目概念方案设计征集公告；

2021年3月中旬确定概念方案设计比选的参选单位；

2021年4月初确定概念方案设计单位；

2021年4月完成项目概念方案设计（达到报建方案深度；

2021年5月通过教育局、规资局专项审批。

2021年6月完成初步设计。

六、设计服务内容及要求

设计内容主要为概念方案设计（达到报建方案深度，并通过教育局、规资局专项审批）及配合服务工作。后期根据实际情况，委托方案及初步设计任务。

七、申请人资格要求

1.申请人为国内机构的，须为独立法人，并具有建筑行业（建筑工程）设计甲级资质或建筑设计事务所甲级资质。

2.申请人为境外机构的，须在其所在国家或地区具有合法营业及设计许可。

八、应征报名时间及应征资料提交要求

（一）应征报名时间：2021年3月8日17:00时前（中国北京时间，下同），申请人须将应征资料以PDF形式提交至征集人指定的邮箱，逾期提交视为未提交。

（二）应征资料提交要求

1.初步概念方案

（1）总体布局（包含设计理念、交通组织、功能布局等主要方面分析）；

（2）初步平面（包含典型平面分析）

（3）经济指标

（4）体块模型

2.公司简介

（1）重点提供公司及主创设计师近五年类似项目业绩；

（2）设计作品的相关照片（完工项目）或效果图（在建项目）；

3.企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）；

4.资质证明材料（加盖公章）：

（1）建筑行业（建筑工程）设计甲级资质证书或建筑设计事务所甲级资质证书；

（2）所在国或地区核发的合法营业及设计许可；

5.法定代表人授权书（原件）；

6.报名表（加盖公章，详见附件，需严格按照报名表格式填写）；

7.提交项目概念方案设计竞争比选阶段的设计成本补偿报价；

8.其他申请人认为有必要提供的材料；

9.应征资料需严格按照以上顺序排列递交。

九、评选办法

（一）征集人根据申请人提交的应征资料进行初选，确定3-5家参选单位。

（二）评选重点考察申请人概念方案设计能力、单位及团队实力，具体评选规则如下：（满分100分）

1.初步概念方案（60分）

考察团队解读项目能力。

2.单位获奖情况及业绩（20分）

自2015年7月1日至今，在中国境内独立承接或在联合体中作为设计工作主要承担者承接过中、小学建筑面积在4万平方米及以上的项目设计业绩及项目获得国家级或省部级设计奖项情况。

3.项目负责人、主创设计师（20分）

（1）项目负责人应具备国家一级注册建筑师及高级建筑师资格和中、小学项目负责人经验；

（2）主创设计师应中、小学项目经验；

（3）主创设计师获得世界级、国家级或省部级设计奖项情况。

（四）征集人计划于2021年3月确定概念方案比选单位。

十、概念方案比选阶段

参与概念方案比选的单位将按《比选文件》的要求开展概念方案设计工作。设计成果通过征集人评审后，确定中选单位，征集人将委托中选单位负责开展概念方案设计，同时，对未中选的概念方案比选单位支付一定设计成本补偿费。

十一、活动解释权

本次征集活动及相关文件的最终解释权归征集人。

十二、联系方式

1.地址：重庆市两江新区高新园总部基地A2栋105办公室

2.联系人：  宦老师         电话：18623345332

邮箱： 331837540@qq.com

十三、附件

附件：1.         项目概念方案征集报名表

2.项目规划资料（DWG格式）（该资料为电子资料，请电话联系倪老师获取）

重庆渝高新兴科技发展有限公司

2021年2月28日

附件

礼嘉A63-3地块学校项目

概念方案征集报名表

- A 参选设计机构基本情况

| 1 | 公司注册名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 公司详细资料 |  |
|  | 国家或地区 |  |
|  | 法定代表人 |  |
|  | 常驻地址 |  |
|  | 电话 |  |
|  | 传真 |  |
|  | 网址 |  |
|  | 公司成立日期 |  |
|  | 设计资格的种类/级别 |  |
|  | 本项目联系人 |  |
| 3 | 姓名 |  |
|  | 头衔和职务 |  |
|  | 电话 |  |
|  | 传真 |  |
|  | 电子邮箱 |  |
|  | 通信地址及邮政编码 |  |

签字或盖章：

- B同类项目业绩

填写要求 ： - 简述项目名称、地点、所承担的设计内容及项目规模。 - 项目完成情况和获奖情况。 - 业主情况和业主联系方式（通讯地址、电话、传真和电子邮件）。 - 主要参加人（设计师）的姓名、职务、作用及责任分工。

项目1

项目2

(如有更多优秀项目介绍，可增页)

C 本项目中拟出任的项目负责人和主要设计人员汇总表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/执业资格 | 在本项目中担任的职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- D 本项目中拟出任的主要设计人员

| 姓名 |  |
| --- | --- |
| 学历、学位、职称及专业特长 |  |
| 详细任职历史（自现职开始） |  |
| 获得国内或国际奖项 |  |
| 设计经验 |  |
| 项目名称 |  |
| 项目规模、特点及性质 |  |
| 项目名称 |  |
| 项目规模、特点及性质 |  |
| 项目名称 |  |
| 项目规模、特点及性质 |  |
| 拟在本项目中承担的职责及任务 |  |

- E  承诺

| 本申请人保证上列所填事项及所附资料全部属实。同时，在此授权本次活动组织者在其认为适当的时间和场合公开、使用有关信息。 |  |
| --- | --- |
| 填表人姓名 ： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 公司法人代表 ： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 日 期 ： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |  |

签字或盖章：

附件：各阶段设计费报价

（说明：请各单位结合自身情况，参考工程勘察设计收费标准文件，对本项目概念方案、方案、初步设计分阶段报价）参考报价函格式如下，各单位可根据实际情况自拟格式。

设计报价函

征集人：重庆渝高新兴科技发展有限公司

根据征集文件，遵照有关法律法规的规定，我方经研究对项目概念方案、方案及初步设计报价如下：

概念方案设计费    万元，方案设计费     万元，  初步设计费   万元承接本项目设计工作。

设计单位：                       （盖章）

法定代表人或其授权人：          (签字或盖章）

单位地址：

电话：

传真：

日    期：2021年 月  日