光电南路（木星段）道路及配套工程、M区6-4道路及配套工程、金桂路雨水断头管网整治工程、加工区八路段管网整治工程试验检测

竞 争 比 选 文 件

发包人：重庆两江新区土地储备整治中心

重庆两江新区土地征收和住房事务中心

代建单位：重庆渝高新兴科技发展有限公司

2021年4月

竞争比选须知

1、发包人

发包人：重庆两江新区土地储备整治中心

代建单位：重庆渝高新兴科技发展有限公司

2、发包工程及内容

2.1工程名称：光电南路（木星段）道路及配套工程、M区6-4道路及配套工程、金桂路雨水断头管网整治工程、加工区八路段管网整治工程试验检测

2.2工程地址：两江新区大竹林街道、人和街道、天宫殿街道以及金山街道

2.3工程规模：

2.3.1光电南路（木星段）道路及配套工程：道路规模295m*12.8m，工程造价约675万元，于2021年5月进场施工。

2.3.2 M区6-4道路及配套工程：道路规模170m*24m，工程造价约500万元，于2021年2月进场施工。

2.3.3金桂路雨水断头管网整治工程：

2.3.4加工区八路段管网整治工程C-8道路工程：道路规模170m*24m。

2.4工程发包内容：

2.4.1试验检测所涉及的具体工程范围（包括但不限于）：

（1）道路工程：土石方、路基、路面、人行道及附属结构等。

（2）结构工程：支挡结构及附属结构等。

（3）排水工程：雨污水管道、检查井、顶管设施及附属结构等。

（4）电力工程：电力排管、工作井及附属设施等。

（5）照明工程：路灯、电缆、手孔井及附属设施等。

（6）交通工程：交通标线、标志、信号灯及附属设施等。

（7）占道施工交通转换：交通及附属设施等。

以上工程内容详见本工程施工设计图及设计变更、补充资料等。

2.4.2本工程试验检测所涉及的具体工作内容：

2.4.2.1专项试验检测（以下包括但不限于，详见附表一“委托检测项目一览表”）

（1）地基基础工程检测（含地基承载力检测、桩的完整性检测；锚杆锁定力检测等）；

（2）主体结构工程检测（含混凝土、砂浆、砌体强度现场检测、钢筋保护层厚度检测、混凝土预制构件结构性能检测、后置埋件的力学性能检测等）；

（3）市政道路工程检测（含路基路面弯沉检测、无机结合稳定材料检测、路基路面质量检测、沥青和沥青混合料检测等）；

（4）排水管道内窥检测（检测排水管道及与之相连的检查井内部状况，具体内容如下：1、破损；2、塌陷变形；3、腐蚀；4、错口；5、起伏；6、脱节；7、接口材料脱落；8、支管暗接；9、异物穿入；10、渗漏；11、沉积；12、结垢；13、障碍物；14、井壁裂缝。）

2.4.2.2见证取样检测（以下包括但不限于，详见附表一“委托检测项目一览表”）

（1）水泥、砂、石、轻集料、掺和料、砌墙砖和砌块检测；

（2）钢材、钢筋焊接与机械连接力学性能检验；

（3）普通混凝土、抗渗混凝土、砂浆检测；

（4）防水材料检测；

（5）天然石材检测；

（6）土工检测及岩石单轴抗压强度检测；

（7）混凝土预制构件检测。

2.4.2.3具体试验要求详见“技术标准及规范规范、试验检测工作要求及具体内容”。

3、发包方式及要求

3.1本工程采用 网上报价竞争比选 方式发包。

3.2技术、质量要求：详见施工图设计文件及设计说明书、现行规范（标准）的规定及合同条款相关要求。

3.3参加竞争比选的响应单位应具备的条件：

（一）资格条件和要求：

（1）具有独立承担民事责任能力，且具有独立法人资格的企业。

（2）具有建设主管部门颁发的建设工程质量检测机构《资质证书》，检测资质类别须包含：地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、市政道路工程检测、见证取样检测。

（二）必须具备材料和资金的周转能力，以及与外部有关单位的协调能力。

（三）在规定时间内领取了竞争比选的响应单位。

（四）完全同意竞争比选文件所列条款，并递交《响应文件》。

3.4工程总工期：

检测服务期：本工程计划施工工期约为360日历天，完成项目施工阶段全过程检测服务，具体以实际开竣工时间为准。

3.5试验检测要求

检测质量标准：应符合国家、重庆市相关的技术标准、规范、规程以及设计要求。在合同履行期间，若工程试验检测适用的技术标准或规范有修改或重新颁布，应遵守执行。

4、响应报价

4.1、本项目投标报价为总价包干，在合同实施期间价格不予调整。

4.1.1投标金额包括完成合同范围内检测项目的全部费用，合同总价包括该工程检测的试验费、检测费、材料费、成本、利润、税金、开办费、技术措施费、配合费、设备进出场费、加载车辆租赁费及过磅费、民工在内的所有人员工资、协调费、管理费等所有费用。甲方除此以外不支付其它费用。

4.1.2乙方所有进出场（包括人员、设备进出场等）费均纳入合同总价中，甲方将不再另行支付。

4.1.3本工程风险费已包含在合同价款中，乙方应充分考虑不同检测条件和检测复杂程度的变化所带来的风险，甲方将不再另行支付。

4.1.4因原材料、半成品等自身质量问题和工程施工质量问题导致试验检测不合格的项目，其缺陷处理和复测费用由甲方管理的本工程施工单位自行承担，其它非施工单位造成的客观原因除外（如复杂地质情况造成的工程变更等）。复测收费标准按《关于核定重庆市建设工程检验测试暂行收费标准的通知》渝价 [2004] 36号文件执行或协商确定，由本工程施工单位在每次领取报告时支付相应检测费，甲方不再另行支付。

4.1.5在检测服务期内无论物价变动、国家或地方政府的法律法规的变动、施工工期是否延期(含停工)、检测服务期是否延期(含停工)、检测内容是否增加、工程量是否增加、工程变更及补充资料是否增加等，合同总价均不予调整，同时甲方也不作任何补偿。

4.2、最高限价

本工程最高限价为29.75万元。各投标人的报价不得超过该最高限价，否则按废标处理。

5、服务单位的确定

根据渝两江招投标发【2019】1号文，本项目采用网上竞价方式确定服务单位。系统自动向对应专业子库符合条件的服务单位发送项目信息，愿意提供服务的单位在网上报价和上传项目报价详情附件，24小时后网上报价结束。系统根据网上报价最低（若存在几家单位最低报价相同的情况，则以报价响应时间最早的单位）确定为选中单位；如果没有任何单位进行网上报价，系统将在该专业子库中采取随机抽取方式确定1家符合条件的服务单位。

5.5承包人因种种原因不能签订合同的，发包人有权确定其他单位作为承包人。第一中选候选单位因种种原因拒绝与发包人签订合同的，发包人有权确定与第二中选候选单位签订合同，第二中选候选单位放弃中选的，发包人确定与第三中选候选单位签订合同，以此类推，排除放弃中选的单位后，剩余中选候选单位中响应报价最低的单位确定为中选候选人。因中选候选人原因在确定中标后10日内不与发包人签订施工合同的，发包人将不良记录上报给两江新区交易中心，有条件的限制该单位以后的参与机会。

6、竞争比选有效日期

竞争比选信息发布后24小时内。

7、响应文件组成

竞争比选报价函、授权委托书、满足要求的资质证书与营业执照。

第二章 响应文件及附件

附件1

竞争比选报价函

重庆渝高新兴科技发展有限公司：

1、根据已收到             的竞争比选文件，遵照国家、重庆有关招标管理的规定，我单位经考察工程现场和研究上述工程竞争比选文件的响应须知、响应文件及附件和其它有关条件后，决定以￥：         元的总价承包本工程试验检测工作（其中：光电南路（木星段）道路及配套工程       元、M区6-4道路及配套工程        元、金桂路雨水断头管网整治工程        元、加工区八路段管网整治工程        元）。本总价为包干价。

2、如果我单位中选，我单位保证在    日历内完成                 工程试验检测工作。

3、我单位负责本工程的项目经理为：          。

4、除非另外达成协议并有效，贵中心的竞争比选中标通知书和本竞争比选文件、我单位的响应文件将构成约束我们双方的合同。

响应单位：               （盖公章）

法定代表人：            （签字或盖章）

日期：    年    月   日

附件2

授 权 委 托 书

重庆渝高新兴科技发展有限公司：

本授权委托书声明：我           （姓名）系

（竞争比选单位名称）的法定代表人                （职务），现授权委托                              （单位名称）                                               （职务、姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加贵中心        工程试验检测的竞争比选活动。代理人在竞争比选、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。

特此委托。

代理人：               性别：              年龄：

单位：                 部门：              职务：

响应单位：（盖公章）（鲜章）

法定代表人：（签字或盖章）（鲜章）

| 法定代表人身份证（双面）复印件或扫描件 | 授权代理人身份证（双面）复印件或扫描件 |
| --- | --- |

附件3

图    纸

图纸将以电子档形式发送给参加比选的单位。

第三章 合同格式