加工区2#路（扩建）道路、C-8道路拓宽一期工程涉及轨道10#线第三方监测

竞争性比选文件

采购人：重庆两江新区土地储备整治中心

重庆渝高新兴科技发展有限公司 （盖单位公章）

2021年  月  日

一、投标人须知及执行条款

| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：重庆两江新区土地储备整治中心 重庆渝高新兴科技发展有限公司 地 址：重庆两江新区高新园总部基地 A1座 联系人：武光渝 电 话：15803077141 |
| 2 | 招标代理机构 | 无。 |
| 3 | 项目名称 | 加工区2#路（扩建）道路、C-8道路拓宽一期工程涉及轨道10#线第三方监测 |
| 4 | 建设地点 | 两江新区 |
| 5 | 工程规模 | ⑴加工区2#路（扩建）道路按城市次干路的标准进行改造拓宽，设计车速为40km/h，改建后路幅宽度为24m，双向四车道，改建道路全长921.809m；⑵ C-8道路拓宽一期工程等级为城市次干路，设计速度30km/h，为双向四车道，标准路幅宽度为23.25m，全长166.796m。 |
| 6 | 资金来源 | 资金来源为： 财政。 |
| 7 | 出资比例 | 100%。 |
| 8 | 资金落实情况 | 已落实。 |
| 9 | 投标人资质条件、能力 | 1、竞争性比选申请人必须是独立法人企业，并具有有效的营业执照。 2、同时具备有主管部门颁发的工程勘察综合甲级资质和测绘乙级及以上资质。3、完全同意本招标文件的各项条款，并签字盖章后方可参加投标。 |
| 10 | 资格审查方式 | 采用资格后审方式。 |
| 11 | 投标人来源 | 通过在采购人公司网站和公司微信公众号发布招标公告的形式，凡符合条件的单位均可参与竞争性比选。 |
| 12 | 是否接受联合体投标 | 不接受。 |
| 13 | 招标范围 | 根据重庆轨道集团要求，对该工程影响的轨道保护区域进行第三方监测。 |
| 14 | 计划工期 | 工期：施工工期预计2021年10月完工，监测时间至完工后2年。 |
| 15 | 投标保证金 | 不采用。 |
| 16 | 竞争比选文件获取地点及时间 | 地点: 重庆渝高新兴科技发展有限公司官网； 时间: 2021 年8月11 日 10 时 00分。 |
| 17 | 投标文件提交地点及投标截止时间 | 投标文件提交地点: 高新园总部基地A1栋313室； 投标截止时间: 2021 年8月 16日 14 时 30 分。 |
| 18 | 开标会时间及地点 | 开标会开始时间:同投标截止时间； 开标会地点: 同投标文件提交地点。 |
| 19 | 履约担保 | 履约担保的方式：现金或银行保函或现金+银行保函的组合；采用银行保函形式的，保函必须为不可撤销且见索即付。 履约担保的金额：合同价的10%（合同签订前缴纳） |
| 20 | 标段划分 | 一个标段。 |
| 21 | 质量要求 | 按现行有关技术标准和规范要求对现场实物进行检测，并出具项目人防工程合格的检测报告。 |
| 22 | 踏勘现场 | 采购人不组织。投标人需踏勘熟悉施工场地的，可自行前往；亦可向采购人申请，由采购人带领。 |
| 23 | 投标预备会 | 不召开。 |
| 24 | 分包 | 不允许。 |
| 25 | 构成比选文件的其他材料 | 招标人发出的答疑及补遗书。 |
| 26 | 投标人质疑比选文件的截止时间 | 投标人在收到比选文件后，应仔细检查文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在 2021年8月13日 10 时 00 分（北京时间）向重庆渝高新兴科技发展有限公司 A1 座 107 室的 武光渝提交纸质并加盖单位公章的质疑文件。 |
| 27 | 招标人对比选文件答疑的截止时间 | 2021 年 8月13日 17 时 00 分（北京时间），在重庆渝高新兴科技发展有限公司A1座 107 室的 武光渝 处获取答疑文件。 |
| 28 | 招标人对比选文件进行补遗 | 补遗内容可能影响投标文件编制的，须在投标截止时间1个工作日前发布，发布时间至投标截止时间不足1个工作日的，招标人延后投标截止时间。 |
| 29 | 投标人对比选文件及答疑补遗提出异议的截止时间 | 投标人对比选文件和答疑补遗有异议的，应当在投标截止时间1个工作日前，以书面形式通知招标人。招标人自收到异议之日起1个工作日内做出答复，并将答复内容以补遗的形式补发给投标人。补遗内容可能影响投标文件编制的，须在投标截止时间1个工作日前发布，发布时间至投标截止时间不足1个工作日的，须相应延后投标截止时间。 |
| 30 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容） |
| 31 | 投标报价 | 本次招标设定的最高限价为50万元, 投标人的投标报价不得超过最高限价，否则将被认定为废标。 |
| 32 | 投标有效期 | 30 日历天（从提交投标文件截止日起计算）。 |
| 33 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许。 |
| 34 | 封套上写明 | 应在“投标文件”袋封套上写明如下内容： 招标人的地址：重庆两江新区高新园总部基地A1栋313室 招标人名称：重庆渝高新兴科技发展有限公司 加工区2#路（扩建）道路、C-8道路拓宽一期工程涉及轨道10#线第三方监测 投标单位名称 在 年 月 日 时 分（投标截止时间）前不得开启。 |
| 35 | 是否退还投标文件 | 否。 |
| 36 | 开标、评标与定标程序 | 主持人按下列程序进行开标： 1、宣布开标纪律； 2、宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； 3、公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场； 4、核验参加开标会议的投标人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验被授权代理人的授权委托书（原件），以确认其身份合法有效；否则，招标人当场退还投标文件； 5、展示投标保证金缴款情况，如发现投标人的投标保证金未在规定时间足额递交，则当场退还其投标文件； 6、密封情况检查：投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况并确认； 7、设有最高限价的，公布最高限价； 8、开启投标文件顺序：随机开启； 9、按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容； 10、评标小组进行评标与定标； 11、投标人代表、招标人代表、监标人、记录人、评标小组等有关人员在开标记录和评标结果上签字确认； 12. 开标会结束。 |
| 37 | 评标定标办法 | 1、开标会上当场开标定标； 2、在满足国家规范要求及本次竞争性比选文件要求的前提下，采用最低价中标方式； 3、当有两个或两个以上投标人投标报价相同时，以抽签确定中标人（按投标文件递交时间先后顺序，抽取中标人）。 |
| 38 | 重新竞争性比选 | 1、投标截止时间止，投标人少于 3 个的； 2、经评标小组评审后否决所有投标的。 |
| 39 | 二次竞争性比选和不再招标 | 重新竞争性比选后投标人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行竞争性比选。 |
| 40 | 监督机构 | 重庆渝高新兴科技发展有限公司纪检法务审计部 023-67398385 |

二、合同条款

加工区2#路（扩建）道路、C-8道路拓宽一期工程涉及轨道10#线第三方监测合同

发 包 人：重庆两江新区土地储备整治中心

重庆渝高新兴科技发展有限公司

地    址：重庆市北部新区总部基地4号楼A1座

电    话：023-67035000

传    真：023-67035000

承 包 人：

地    址：

电    话：

传    真：

签约地点：重庆渝高新兴科技发展有限公司

签订日期：2021年  月   日

发包人：重庆两江新区土地储备整治中心（业主单位）

重庆渝高新兴科技发展有限公司（代建单位）（以下简称甲方）

承包人：                                  （以下简称乙方）

经甲乙双方友好协商，甲方将加工区2#路（扩建）道路、C-8道路拓宽一期工程涉及轨道10#线第三方监测任务通过网上竞价后发包给乙方实施。

为明确甲乙双方职责和义务，甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程勘察设计管理条例》等有关规定，结合本工程实际情况，遵照平等、互利、自愿的原则，特签订本合同，以便双方共同遵守执行。

一、 工程概况

1.1工程名称：加工区2#路（扩建）道路、C-8道路拓宽一期工程涉及轨道10#线第三方监测。

1.2工程地点：两江新区。

二、工作范围、内容、期限、监测技术及等级要求

按照国家及建设主管部门相关危大工程的安全技术要求，参照《GB50026-2007工程测量规范》、《JGJ8-2016建筑变形测量规范》、《GB50330-2013建筑边坡工程技术规范》等相关文件。监测工作暂约定如下。

2.1监测范围：根据重庆轨道集团要求，对工程影响的轨道保护区域进行第三方监测。

2.2工作内容：包括监测手续办理、编制监测方案、实施监测工作、提交监测报告，配合甲方及施工单位办理相关施工方案、监测方案审批工作等。监测工作包括监测网的建立，轨道墩柱及电力隧道位移、沉降、倾斜监测以及市轨道办、市轨道集团要求的相关第三方监测工作等。

2.3监测期限：本工程施工计划完工时间2021年10月，监测期至完工后2年，具体以实际开竣工时间为准。

2.4技术要求：乙方编制的监测方案应通过甲方及轨道集团认可，监测工作应符合国家和地方相关技术规范、规程和标准要求，提交的监测报告能准确反应轨道交通结构的变形趋势，给出明确的结论。

2.5监测等级要求：特级。

三、工程价款及支付

3.1本工程实行费用包干价，总包干价为    万元。

本包干价为乙方按照市轨道办、市轨道集团审查通过的监测方案进行监测活动的总价格，不因工期延长或工作内容调整而增加费用。施工单位按照施工方案正常施工过程中发生监测预报警，市轨道办、市轨道集团要求加大监测频率和力度的，乙方承担由此增加的费用。

3.2工程款的支付

⑴监测方案通过市轨道集团审核，并完成监测网建立及初始测量后，甲方依据乙方提交的初始测量报告支付合同总价的30%工程款；

⑵涉及轨道保护区内的工程施工完成后，甲方依据乙方提交的施工期间监测报告向乙方支付合同总价的60%工程款；

⑶涉及轨道保护区范围内的工程施工完成2年后，市轨道集团同意终止第三方监测，甲方依据乙方提交的最终监测报告向乙方支付余下合同总价的10%工程款。

四、甲方责任及义务

4.1甲方应及时向乙方提供工程相关的资料、数据、测量控制点等。

4.2甲方应协助乙方协调乙方与设计、施工、监理等相关参建单位的相关工作，做好配合和保障工作。

4.3甲方应为乙方的监测队伍顺利进入现场实施监测工作提供便利条件，监督施工等参建单位保护监测设施。

4.4甲方收到乙方的工程预报警信息，应督促施工单位采取必要的处理措施。

4.5甲方应按合同约定及时支付工程款。

五、乙方责任及义务

5.1乙方应按国家和地方相关技术规范、规程和标准要求编制监测方案。乙方应于合同签订后一周内提交监测方案。乙方应向甲方提供两份提供相同内容的监控方案。

5.2乙方自行负责监测仪表、仪器的配备并保证监测过程中的监测数据成果质量。

5.3乙方负责监测作业过程中自身员工的工作安全，承担己方人员安全责任和经济损失。乙方工作人员工伤保险、意外伤害险等由乙方自行办理。因乙方原因造成第三人人身财产损失的，由乙方承担全部责任。

5.4乙方按监测方案要求提交阶段性监测报告和最终监测报告，并及时将监测报告报送甲方；每次提供四套，甲方两套，市轨道集团两套。

5.5乙方根据所定的监测计划进行现场监测，发现位移、沉降等变化接近或超过警戒值时或其它异常现象及时通知甲方。

5.6乙方保证提供的监测数据及监测报告内容真实有效。

5.7在现场工作的乙方人员，应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

5.8本合同有关条款规定乙方应负的其它责任。

六、违约责任
6.1由于乙方原因造成监测报告质量达不到相关规范标准,乙方应负责无偿补充完善使其达到相关标准及要求；若乙方无力补充完善，需另委托其他单位时，乙方承担相应产生的费用。

6.2乙方未按监测实施方案提供监测报告，按每逾期一天按￥500.00元累计计算违约金，并承担由此对甲方造成的一切损失，甲方可在支付乙方款项时直接扣除此违约金。甲方因自身原因未按合同约定支付乙方工程款，按每逾期一天￥500.00元累计计算违约金。

6.3本合同签订后，如乙方因自身原因不能按本合同约定履行义务，甲方有权单方面终止合同并责令乙方限期退场。乙方须全额退还甲方已支付的费用，所造成的损失由乙方自行承担。

6.4本合同签订后，乙方如擅自中途停止或解除合同，须向甲方返还已收费用，并承担合同总费用的20%的违约金。甲方无故擅自中途停止或解除合同，向乙方支付合同总费用20%的违约金，已发生费用或已完成的工作按合同结算。

6.5在监测过程中，双方对进入现场工作人员人身财产安全各自负责。

- 其他

7.1本合同未尽事宜经甲方与乙方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
7.2本合同发生争议,甲方、乙方应友好协商解决,也可由工程所在地建设行政主管部门调解。协商或调解不成时,甲方、乙方同意由工程所在地仲裁委员会仲裁或向工程所在地人民法院起诉。

7.3监测实施方案、监测报价表、监测工作分配表及后期监测工作量（报告）签收单等均为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

7.4本合同经甲乙双方签字盖章后生效；乙方收到甲方按合同支付的最后一笔款项后，本合同自动终止。

7.5.本合同一式10 份，甲方执 8 份，乙方执 2份。

发包人：重庆两江新区土地储备               重庆渝高新兴科技发展有限公司

整治中心（盖章）                                 （盖章）

法定代表人或                              法定代表人或

其委托代理人：（签字）                    其委托代理人：（签字）

经办人：（签字）                          经办人：（签字）

日期：     年    月    日                 日期：     年    月    日

承包人：

（盖章）

法定代表人或

其委托代理人：（签字）

经办人：（签字）

日期：     年    月    日

三、投标报价书

投标报价书

重庆两江新区土地储备整治中心：

重庆渝高新兴科技发展有限公司：

1、根据已收到 加工区2#路（扩建）道路、C-8道路拓宽一期工程涉及轨道10#线第三方监测网上竞价文件，我方已了解并完全理解网上竞价文件规定的合同范围、工作要求，并考虑到了潜在所有风险。我们承诺在网上竞价文件确认的范围内愿以 （此处填写投标金额） 万元综合包干总价，完成本项目竞标范围内所有监测服务工作。

2、我方已详细阅读全部网上竞价文件。

3、一旦我方中标，我方保证按合同要求完成监测服务。

4、我方同意所提交的竞标文件在网上竞价规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、若我方中选，我方将按合同规定时间交纳履约保证金：中标价的10%，否则采购人有权取消我司中标资格。

6、若我方中选，我方将在规定的工期内完成本次服务。

7、若我方中选，我方承诺派驻本项目的负责人为本公司  （此处填写拟派项目负责人的姓名），并由我方独立组织实施，不存在挂靠行为。若设计负责人不到位，擅自更换，或出现挂靠行为，我方自愿取消中标人资格，并承担相应责任，并赔偿由此给发包人带来的经济损失。

响应单位：               （盖公章）（鲜章）

法定代表人：            （签字或盖章）（鲜章）

日期：2021年    月   日

四、法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年	月日

经营期限：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（此处粘贴法定代表人身份证复印件）

投标人：	（盖单位章）

年月日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人	（姓名）系     （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人办理加工区2#路（扩建）道路、C-8道路拓宽一期工程涉及轨道10#线第三方监测投标事宜，联系电话：    。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

投  标  人：	（盖单位章）

法定代表人：		（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：	（签字或盖章）

身份证号码：

年   月	日

（此处粘贴代理人身份证复印件）

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。另外须准备一份在开标现场出具。

五、图纸及技术资料